Poznań, dnia 25 lipca 2013 roku

Ogród Zoologiczny

ul. Browarna 25

61-063 Poznań

Znak sprawy: ST/341-6/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu- etap I

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „Ustawą”.

# Zamawiający

Ogród Zoologiczny

ul. Browarna 25

61-063 Poznań
tel. (+48-61) 876 82 09, 876 82 25

fax: (+48-61) 877 35 33

e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl

www: http://www.zoo.poznan.pl/

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu  nieograniczonego.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

## Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których część stanowi zadanie nr:

## modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego, kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu,

## modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu,

- renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu - etap I.

## W zakresie zadania nr 1:

## Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z wykonaniem ocieplenia z wełny mineralnej tj. wymianę uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej w stajence zwierząt kopytnych, prace dekarskie przy wymianie poszycia dachu z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, przy wykonywaniu pokrycia dachu w zakresie robót modernizacyjnych znajdą się również roboty budowlane (ocieplenie stropodachu, malowanie ścian).Dachy należy kryć papą termogrzewalną SBS-em gr. 5,2 mm. Roboty malarskie obejmują dwukrotne malowanie farbą emulsyjną białą powierzchni wewnętrznych- tynków gładkich, dwukrotne malowanie farbami olejnymi uprzednio malowanych powierzchni drewnianych, dwukrotne malowanie farbą olejną brązową uprzednio malowanych elementów drewnianych.

Prace rozbiórkowe:

-rozebranie rynien z tworzyw sztucznych,

-rozebranie rur spustowych z tworzyw sztucznych,

-rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,

-rozebranie pokrycia z gontów,

-rozebranie częściowe deskowania dachu z desek na styk

Prace blacharskie:

`	-uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

-wymiana pasów nad i pod rynnowych,

-montaż rynien z blachy ocynkowanej,

-montaż rur spustowych,

Roboty pokrywcze:

-wykonanie nowego deskowania z desek o gr.25 mm,

-ułożenie podkładu z papy podkładowej w miejscach wymiany deskowania,

-pokrycie całości dachu  papą termozgrzewalną SBS –em gr. 5,2 mm,

-pokrycie  gontami papowymi połaci dachu od strony wybiegu,

Prace nad konstrukcją dachu:

-naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wiązarów deskowych poprzez 	wzmocnienie dodatkowymi elementami z desek,

Prace wykończeniowe i izolacyjne:

- wymiana połaci zniszczonego sufitu, wykonanie nowego pokrycia płytą OSB,

- wykonanie  ocieplenia stropodachu płytami z wełny mineralnej  gr.100mm,

- malowanie całości  pomieszczeń od wewnątrz, dwukrotnie farbami emulsyjnymi,

- malowanie elewacji zewnętrznej,

- wykonanie kominków wentylacyjnych do wentylacji pomieszczeń.

## Zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

## W zakresie zadania nr 2:

## Zakres robót budowlanych obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją Magazynu Głównego i adaptacją wiaty magazynowej na terenie Nowego Zoo:

Prace  pokrywcze Magazynu Głównego:

- zdemontowanie poziomej instalacji odgromowej na dachu,

-  naprawienie istniejącego pokrycia dachowego przez wyrównanie i wstawienie łat z papy,

- oczyszczenie podłoża pod nowe pokrycie,

- wykonanie nowego  pokrycia dachowego  z papy termozgrzewalnej

SBS grub.5,2 mm wierzchniego krycia na istniejącym podłożu ,

- wykonanie obróbek blacharskich na murkach ogniowych,

- założenie na dachu zdemontowanej instalacji odgromowej.

Termo modernizacja ścian świetlika :

- rozebranie istniejącej zniszczonej stolarki okiennej ścian świetlika

od strony stawu i parkingu,

- wykonanie konstrukcji z desek grub.25 mm lub łat 4x4 cm w miejscu

rozebranej stolarki okiennej, pod montaż blach trapezowych,

- wykonanie ocieplenia ścian świetlika ze styropianu EPS 70 grub. 15 cm,

- wykonanie montażu blach trapezowych powlekanych o przetłoczeniach T- 10

mm ścian bocznych świetlika na wys. 1,40 m ,

Posadzka Magazynu Głównego: (komunikacja)

-  rozebranie istniejącej posadzki betonowej,

- usunięcie z budynku gruz poza obręb magazynu,

- wykorytowanie i wyrównanie podłoża,

- wykonanie warstwy odsączającej grub.10 cm z piasku,

- wykonanie podbudowy z gruzu po skutej posadzce,

- wykonanie podłoża posadzkowego z betonu B-15 grub.10 cm na ustabilizowanej

warstwie gruzu,

- zagruntowanie środkiem gruntującym warstwy pod posadzkowej,

- wykonanie warstwy wygładzającej z zaprawy

Stolarka :

- wymiana zniszczonej stolarki 3- ech bram wjazdowych – ściana szczytowa

zachodnia i wschodnia,

- wykucie ościeżnic drzwi wejściowych do magazynu ściana szczytowa

wschodnia,

- wykucie ościeżnicy drewnianej okiennej – ściana szczytowa wschodnia,

- montaż drzwi stalowych wejściowych do magazynu,

- osadzenie stolarki okiennej z profili PCV,

Prace elewacyjne :

- zdemontowanie  do dalszego użytku obróbek blacharskich (rury spustowe),

- zdemontowanie instalacji odgromowej na ścianach,

- skucie odspojonych od podłoża ścian luźnych tynków,

- oczyszczenie podłoża ścian ,

Tynki:

- uzupełnienie nowych tynków cementowo-wapiennych III kat,

- zagruntowanie powierzchni ścian środkiem gruntującym,

- wykonanie tynku o strukturze baranka o uziarnieniu 2 mm,

- pomalowanie farbą silikatową tynki fakturowe elewacji,

- założenie zdemontowanych rury spustowych od strony południowej,

- założenie zdemontowanej pionowej instalacji odgromowej na ścianach,

Adaptacja  wiaty  przy  Magazynie  Głównym :

-  rozebranie skorodowanej konstrukcji wiaty,

- wykonanie i zamontowanie  konstrukcji  stalowej wiązarów wg. załączonej

dokumentacji ,

- wykonanie i zamontowanie konstrukcji  nośnej – słupów z kształtowników

zamkniętych 90x90x3 wg dokumentacji,

- wykonanie  stop fundamentowych,

-  zamontowanie łat  60 x80 mm co 20 cm pod pokrycie dachowe,

- pokrycie wiaty blachą trapezową  powlekaną o przetłoczeniach trapezowych T - 20 mm,

- ułożenie kalenicy prostej ,

-  osiatkowanie z trzech stron ściany wiaty  siatką oc. powlekaną o oczkach

50x50 mm,

- umocowanie w ścianie tylnej siatki do słupka ogrodzeniowego,

- oczyszczenie elementów stalowe konstrukcji szczotką stalową do III-go stopnia,

- pokrycie całości konstrukcji powłokami antykorozyjnymi i pomalowanie farbą

zewnętrznego stosowania,

- wykorytowanie powierzchni na całej szerokości jezdni,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie warstwy odsączającej grub.10 cm,

- ułożenie kostki betonowej grub.6 cm (szara)na podsypce cem.-piaskowej,

- wykonanie ławy cementowo -piaskowej pod ułożenie obrzeży trawnikowych

- ułożenie obrzeży trawnikowych,

Zamontowanie wewnątrzzakładowej stacji paliw na posadzce wiaty, wg typu ustalonego przez inwestora

## Zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

## W zakresie zadania nr 3:

Roboty dotyczą renowacji ogrodzenia wokół „Starego Zoo” w Poznaniu, zlokalizowanego przy ulicy Zwierzynieckiej 19 w Poznaniu.  Zakres robót budowlanych obejmuje renowację i przebudowę ogrodzenia od strony ul. Bukowskiej -część południowa ogrodzenia od przęsła 1 do 59 (remont) i 1n-25n (odbudowa) przy ul. Bukowskiej, renowację i przebudowę ogrodzenia od strony ul. Gajowej -część wschodnia ogrodzenia od przęsła 5 do 35 przy ul. Gajowej, przebudowę ogrodzenia od strony ul. Zwierzynieckiej -fragment części północnej ogrodzenia od przęsła 32n do 79n przy ul. Zwierzynieckiej (od budynku toalet do istniejących historycznych przęseł przy budynku bramy wejściowej, wraz z renowacją stalowych bram wejściowych i napisu "Ogród Zoologiczny").

Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- Rozbiórka fragmentów ogrodzenia przy ul. Zwierzynieckiej, ul. Gajowej oraz całego ogrodzenia od strony ul. Bukowskiej,

- Obniżenie ścianki pomiędzy słupkami przy ul. Gajowej,

- Demontaż istniejących krat ogrodzeniowych,

- Demontaż czap betonowych zwieńczających słupy,

- Wykonanie wykopu pod fundamenty,

- Wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą wysypiskową i opłatą utylizacyjną,

Roboty przygotowawcze i ziemne:

- zebranie warstwy humusu z wywiezieniem poza teren inwestycji,

- wykonanie wykopów liniowych z wywozem urobku,

- zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym,

- zabezpieczenie wykopu przed opadami i ewentualne odwodnienie wykopu,

Roboty żelbetowe i betonowe:

- wykonanie betonów monolitycznych:

- wykonanie ław i stóp fundamentowych,

- wykonanie słupów żelbetowych,

- wykonanie czap betonowych zwieńczających słupy oraz nakryw betonowych na podmurówce,

- osadzenie w betonie okuć, kotew, marek, dylatacji,

Roboty zbrojarskie obejmujące wykonanie zbrojenia:

- ław i stóp fundamentowych,

- słupów żelbetowych,

- osadzenie w betonie okuć, kotew, marek, dylatacji,

Roboty murowe:

-wykonanie podmurówki z bloczków betonowych gr. 25 cm

- wymurowanie ścian z bloczków silikatowych kl.15 gr. 18 cm pomiędzy słupami przy ul. Gajowej,

Roboty instalacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów ogrodzenia i podmurówki z bloczków betonowych,

Budowa ogrodzenia od strony ulicy Zwierzynieckiej oraz Bukowskiej.

W ramach prac przewiduje się:

- rozbiórkę fragmentu historycznego muru od strony ulicy Zwierzynieckiej (od budynku toalet w kierunku wschodnim z wyłączeniem przęseł przy bramie wejściowej),

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki od strony ul. Zwierzynieckiej oraz Bukowskiej wraz z podmurówką,

- wywóz gruzu i innych odpadów,

- deskowanie konstrukcji żelbetowej fundamentów oraz słupów nowego ogrodzenia,

- transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów stalowych zbrojenia słupów oraz fundamentów, montaż zbrojenia elementów żelbetowych,

- wykonanie hydroizolacji,

- wylanie ław fundamentowych i słupów z betonu monolitycznego B-20,

- wykonanie podmurówki z bloczków betonowych,

- wykonanie i nałożenie nakryw betonowych na zwieńczeniach słupów i podmurówki,

- nałożenie tynku mineralnego,

- malowanie farbą akrylową,

- wykonanie oraz przygotowanie do montażu (w tym malowanie) stalowych krat ogrodzeniowych,

Roboty tynkarskie zewnętrzne:

- wykonanie tynku mineralnego na murach,

- wykonanie tynku mineralnego na elementach żelbetowych,

- wykonanie tynku mineralnego na elementach betonowych,

Roboty malarskie:

- naniesienie koloru na zewnętrzny tynk mineralny

- pomalowanie elewacji budynków gospodarczych, w których nie przewidziano zdejmowanie istniejących tynków,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

- pomalowanie elementów stalowych,

Roboty remontowe:

- demontaż krat stalowych,

- renowacja i przebudowa krat stalowych,

- demontaż zwieńczeń słupów,

- wyburzenie części muru ogrodzenia o złym stanie technicznym, odbudowa muru (wylanie fundamentów i słupów, budowa podmurówki, budowa muru pomiędzy słupami, wykonanie hydroizolacji, nałożenie nakryw betonowych na zwieńczenia słupów i murów między słupami, montaż krat ogrodzeniowych),

- montaż marek do łączenia krat ogrodzeniowych,

- uzupełnienie ubytków w murze,

- obniżenie murów pomiędzy słupami,

- zdjęcie istniejących tynków,

- nałożenie nakryw betonowych na zwieńczenia słupów i murów pomiędzy słupami,

- nałożenie tynków,

- pomalowanie muru farbą akrylową,

- wywiezienie gruzu,

- budynek bramy wejściowej: odnowienie historycznych bram – wypiaskowanie, pomalowanie, odnowienie napisu: „Ogród Zoologiczny”.

## Zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

## Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

## Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz a podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ

## Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

## Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

## W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

## Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień: KOD GŁÓWNY CPV 45000000-7 - Roboty budowlane CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów b lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45262210-6 Fundamentowanie CPV 45262300-4 Betonowanie CPV 45262310-7 Zbrojenie CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45320000-5 Roboty izolacyjne CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-4 Tynkowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia w zakresie zadania 1: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 6 września 2013 roku.

Termin wykonania zamówienia w zakresie zadania 2: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 16 września 2013 roku.

Termin wykonania zamówienia w zakresie zadania 3: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 25 listopada 2013 roku.

# WarunKI udziału w postępowaniu ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

## 6.1	  W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:

## 6.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej niniejszym postępowaniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

## 6.1.2 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:

## W zakresie zadania nr 1:

## - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania, każde polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

## -  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wszystkie wykonane przez niego roboty budowlane, tj. o wartości nie mniejszej niż 45.000 zł każda zostały wykonane należycie.

## Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uznaje roboty o wartości nie mniejszej niż 45.000 zł każda.

## W zakresie zadania nr 2:

## - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania, każde polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

## -  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wszystkie wykonane przez niego roboty budowlane, tj. o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda zostały wykonane należycie.

## Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uznaje roboty o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda.

## W zakresie zadania nr 3:

## - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania, każde polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

## -  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wszystkie wykonane przez niego roboty budowlane, tj. o wartości nie mniejszej niż 450.000 zł każda zostały wykonane należycie.

## Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uznaje roboty o wartości nie mniejszej niż 450.000 zł każda.

## 6.1.3 Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

## W zakresie zadania nr 1:

## - dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

## W zakresie zadania nr 2:

## - dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

## W zakresie zadania nr 3:

## - dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.)

## 6.1.4 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

## W zakresie zadania nr 1:

## podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

## W zakresie zadania nr 2:

## podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

## W zakresie zadania nr 3:

## podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

## Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

## W przypadku podania przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych (przez co należy rozumieć możliwość posługiwania się informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej potwierdzającą  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

## Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 6 SIWZ

7.1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie określonym w pkt. 6 SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w pkt. 6 SIWZ posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz dowody dotyczące tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowody, czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone mają postać:

- poświadczeń;

- innych dokumentów.

Gdy wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami, w przypadku robót budowlanych, określającymi czy zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są dokumenty inne niż poświadczenie (np. dokumenty pochodzące od podmiotów, na rzecz których zamawiający wykonał roboty oraz od organów administracji właściwych do zatwierdzenia odbioru wykonanych obiektów budowlanych).

W sytuacji gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (§ 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  - Dz. U. z 2013 R., Nr 231, zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia (tj. od dnia 20 lutego 2013 roku), Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości określonej w pkt. 6 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 c Ustawy.

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda:

1. w przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.4 – dokumentów wskazanych w pkt. 7.1 e) SIWZ;

2. dokumentów (np. oświadczeń) dotyczących:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotom;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złoży pełnomocnictwa, albo złoży oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

# OŚWIADCZENIA i DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY

## 8.1 W celu poświadczenie, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

## a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

## b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument (zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1 b) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu.

## c) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (grupa kapitałowa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

## – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

## Ocena zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

## Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

## 9.1	 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).

## 9.2	 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

## 9.3	 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## 9.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1. | Ludmiła Kitaszewska |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1. | Barbara Fonrobert . |
| --- | --- |

# Wadium

## 10.1

## a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść w odniesieniu do części 1 zamówienia wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

## b) Wykonawca zobowiązany jest wnieść w odniesieniu do części 2 zamówienia wadium w wysokości: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

## c) Wykonawca zobowiązany jest wnieść w odniesieniu do części 3 zamówienia wadium w wysokości: 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

## 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.

## 10.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## a)    pieniądzu;

## przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski, numer: 31 1050 1520 1000 0023 4950 5848;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## 10.4 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

## 10.5 Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

## 10.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

# Termin związania ofertą

## 11.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## 11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 11.3 Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## 11.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania oferty

## 12.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 12.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

12.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową Wykonawcy za opłatą 100 zł (nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca pobrał dokumentację ze strony internetowej Zamawiającego).

## 12.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

## 12.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

## 12.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 12.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

## 12.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## 12.9 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

## 12.10 Do oferty Wykonawca, poza dokumentami wskazanymi w punkcie 7 SIWZ oraz 8 SIWZ załącza:

## a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw,

## b) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

## c) kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ, kosztorys ofertowy ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu tj. wynagrodzenie ryczałtowe

## 12.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu:  Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu- etap I, NIE OTWIERAĆ przed dniem 9 sierpnia 2013 roku, godz. 10.30”.

## 12.12 Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## 12.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## 12.14 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.

## 12.15 W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## 13.1 Oferty należy składać do dnia 9 sierpnia 2013 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Browarna 25, 61 – 063 Poznań), w sekretariacie. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

## 13.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2013 roku, o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## 14.1 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

## 14.2 Wymienioną w pkt. 14.1 cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ podając: cenę netto, stawkę podatku VAT i cenę brutto.

## 14.3 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

## 14.4  Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 14.5 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

## 14.6 Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy spowoduje odrzucenie oferty.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert

## 15.1   Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

## 15.2   Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryterium będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## 15.3 Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

## 15.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

## 15.5 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

# Udzielenie zamówienia

## 16.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

### b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

### 16.2 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 16.1 Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

### 16.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie    zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

## 17.1 Wykonawca w zakresie każdego zadania zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

## Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski, numer: 31 1050 1520 1000 0023 4950 5848;

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych;

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## 17.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## 17.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## 17.5 Zabezpieczenie w pieniądzu powinno być wniesione na okres realizacji umowy oraz przez okres 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj.

## W zakresie zadania nr 1:

## nie krócej niż do 6 października 2013 roku.

## W zakresie zadania nr 2:

## nie krócej niż do 16 października 2013 roku.

## W zakresie zadania nr 3:

## nie krócej niż do 25 grudnia 2013 roku.

## 17.6 Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz musi obejmować okres nie krótszy niż:

## W zakresie zadania nr 1:

## do 6 października 2013 roku.

## W zakresie zadania nr 2:

## do 16 października 2013 roku.

## W zakresie zadania nr 3:

## do 25 grudnia 2013 roku.

## 17.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## 17. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 Ustawy.

# PODWYKONAWCY

## Dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# UMOWA

## 19.1 Wzór Umowy stanowi załącznik do SIWZ.

## 19.2 Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany lub podpisany na każdej stronie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

## 19.3 Parafowanie lub podpisanie Wzoru Umowy oznacza gotowość zawarcia przez Wykonawcę umowy na zasadach w nim określonych.

## 19.4 Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

- warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

- sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,

- zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie mogą zostać wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych,

- zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, oraz zmniejszenie wynagrodzenia,

- zmiana osobowa: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców,

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

# INNE

## Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

.................................................

(Kierownik Zamawiającego)

# Załączniki

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy;

- Wykaz osób;

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Formularz oferty;

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

- Wzór umowy;

- Dokumentacja techniczna.